PROPUESTA PARA AMERICAN POWER WASHING

5/26/2017 PROPUESTA PARA AMERICAN POWER WASHING

Por medio del presente documento le hacemos llegar la propuesta de servicio para el desarrollo solicitado de su marca.

En este documento podrá encontrar de manera desglosada todo lo que el proyecto incluye en base a la solicitud que ha realizado y la información que nos hace llegar, con lo cual nos comprometemos en brindarle la solución de calidad profesional que requiere con las bases y metodologías necesarias para llevarlo de solo una idea a una realidad.

Para finalizar esta introducción esperamos que entienda que nuestro principal objetivo es crecer con nuestros clientes y que lo más importante para darle vida a su marca es la idea y la información que nos comparte.

Sin más por el momento esperamos que esta propuesta sea de su agrado.

Atte. Professional Web Labs

2

5/26/2017 PROPUESTA PARA AMERICAN POWER WASHING

NECESIDADES DEL CLIENTE.

Desarrollar un sitio web competitivo a nivel nacional, que cumpla con los estándares necesarios para un posicionamiento natural por medio de SEO (Search Engine Optimization), que permita incrementar las oportunidades de ventas, brindar información a los visitantes, prospectos y clientes.

Se requiere un diseño de impacto y presencia que permita captar y retener la atención de sus visitantes, así como una contemplación para apoyar las ventas (por medio de información del producto detallada).

ETAPAS DE DESARROLLO. ***************

| ETAPA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo de sitio web. | Sitio Web |
| 2 | Implementación de SEO para el sitio web. | Sitio Web |
| 3 | Análisis de mercado. | Marketing digital |
|  |  | (precampaña 1) |
| 4 | Optimización de red social. | Marketing digital |
|  |  | (campaña 1) |
| 5 | Análisis de campaña. | Marketing digital |
|  |  | (campaña 1) |
| 6 | Desarrollo de estrategia social. | Marketing digital |
|  |  | (campaña 1) |
| 7 | Implementación de campaña. | Marketing digital |
|  |  | (campaña 1) |
| 8 | Seguimiento de campaña. | Marketing digital |
|  |  | (campaña 1) |
| 9 | Análisis de resultados. | Marketing digital |
|  |  | (campaña 1) |
| 10 | Modificación e implementación de mejoras. | Marketing digital |
|  |  | (precampaña 2) |

3

5/26/2017 PROPUESTA PARA AMERICAN POWER WASHING

PROPUESTA DE SITIO WEB.

El desarrollo del sitio web que proponemos contiene las siguientes características:

- Dominio y hospedaje (1 año) con 8 GB de espacio de almacenamiento. (sujeto a disponibilidad)

- Hasta 25 cuentas de correo con un servidor dedicado con espacio de 1 GB por cuenta.

- Desarrollo en plataforma Wordpress. ********

- Responsividad (Capacidad del sitio web de ajustar la estructura y contenidos de manera específica a diversos dispositivos con diferentes resoluciones).

- Plug-in para slider.

- Plug-in de formulario de contacto.

- Landing page (Página principal diferente a las páginas de contenidos que le permitirá una navegación intuitiva, atractiva y funcional, en español o inglés).

- Páginas de contenidos y/o productos.

- Incrustación de imágenes, archivos, links o elementos de información y 3 videos de su preferencia.

- Implementación de diseño en base a la marca.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El siguiente esquema muestra de manera general el desarrollo de las actividades a realizar durante el lapso programado para el desarrollo del proyecto.

| ACTIVIDAD | Dias1-3 | Dias3-4 | Dias5-7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación de hospedaje | ● |  |  |
| Creación de correos. | ● |  |  |
| Preparación de información. | ● |  |  |
| Preparación de imágenes. | ● |  |  |
| Propuesta de tema. |  | ● |  |
| Implantación de tema. |  | ● | ● |
| Implantación de contenidos. |  | ● | ● |
| Ajustes de estructura. |  | ● | ● |
| Ajustes de estilos. |  | ● | ● |
| Ajustes de responsividad. |  |  | ● |
| Entrega de proyecto |  |  | ● |

4

5/26/2017 PROPUESTA PARA AMERICAN POWER WASHING

PROPUESTA DE TIENDA EN LÍNEA.  ************

El desarrollo del sitio web que proponemos contiene las siguientes características:

- Dominio y hospedaje (1 año) con 8 GB de espacio de almacenamiento.

- Hasta 25 cuentas de correo con un servidor dedicado con espacio de 5 GB por cuenta, o 100 cuentas con espacio total para todas ellas compartido con el hospedaje.

- Desarrollo en plataforma Wordpress.

- Responsividad (Capacidad del sitio web de ajustar la estructura y contenidos de manera específica a diversos dispositivos con diferentes resoluciones).

- Plug-in para slider, formulario de contacto, .

- Plug-in para venta en linea (pago por paypal).

- Landing page (Página principal diferente a las páginas de contenidos que le permitirá una navegación intuitiva, atractiva y funcional, en español e inglés).

- Páginas de contenidos, catálogo de productos y páginas administrativas.

- Incrustación de imágenes, archivos, links o elementos de información.

- Implementación de diseño en base a la marca.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El siguiente esquema muestra de manera general el desarrollo de las actividades a realizar durante el lapso programado para el desarrollo del proyecto.

| ACTIVIDAD | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 5 | SEM. 6 | SEM. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación de hospedaje | ● |  |  |  |  |  |  |
| Creación de correos. | ● |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de información. | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Preparación de imágenes. |  | ● |  |  |  |  |  |
| Propuesta de tema. |  | ● | ● |  |  |  |  |
| Implantación de tema. |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Implantación de contenidos. |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Ajustes de estructura. |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| Ajustes de estilos. |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| Ajustes de responsividad. |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| Entrega de proyecto |  |  |  |  |  |  | ● |

5

02/11/2016 PROPUESTA PARA AMERICAN LIFE WATER

PROPUESTA DE MARKETING DIGITAL.

El desarrollo del marketing digital que proponemos contiene las siguientes características por camapaña:

- Desarrollo de imagen que cumpla con las normativas de la red social especificada.

- Desarrollo de pruebas A/B.

- Segmentación y estudio de grupos de mercado.

- Seguimiento de resultados.

- Posibilidad de interacción con sitio web o tienda en línea (Si el sitio cumple con estándares necesarios) para generar la venta.

- Informe de resultados al finalizar la campaña.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El siguiente esquema muestra de manera general el desarrollo de las actividades a realizar durante el lapso programado para el desarrollo del proyecto.

| ACTIVIDAD | SEM. 1 | SEM. 2 |
| --- | --- | --- |
| Preparación de información. | ● |  |
| Preparación de imágenes. | ● |  |
| Estrategía dígital. | ● |  |
| Implementación y |  | ● |
| seguimiento |  |  |

6

5/26/2017 PROPUESTA PARA AMERICAN POWER WASHING

Esperamos que este documento sea de su agrado y cumpla las necesidades que marca el desarrollo esperando para poder apoyar con esto a su negocio, de igual manera si requiere un plan de pagos, o cubrir otras necesidades de su empresa háganos saber y con gusto y a la brevedad posible nos estaremos comunicando.

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o comentario que tenga respecto a la propuesta o servicios que prestamos en el teléfono de nuestra oficina o bien a nuestro correo electrónico.

Atte. Professional Web Labs

7